🎵

App de Edição de Música

Documento de Planejamento de Funcionalidades e Arquitetura

Plataforma: Flutter (Android & iOS)

Versão 1.0 — Junho de 2026

# Sumário

# 1. Visão Geral

Este documento reúne o planejamento completo de um aplicativo de edição de música desenvolvido em Flutter, com suporte para Android e iOS. O objetivo é entregar um editor de áudio capaz tanto de aplicar efeitos em tempo real (preview ao vivo, ajustando parâmetros e ouvindo a mudança na hora) quanto de processar e exportar arquivos de áudio com os efeitos aplicados de forma definitiva.

O app combina funcionalidades de manipulação de áudio que vão desde operações simples de DSP (Digital Signal Processing) até recursos avançados que dependem de inteligência artificial, como separação de faixas e correção automática de afinação.

## 1.1 Os Dois Modos de Operação

A decisão de arquitetura mais importante do projeto é que o app oferece duas formas de processamento de áudio, que utilizam motores diferentes por baixo dos panos:

- Tempo real (live): o usuário mexe em um controle (ex.: knob de velocidade) e ouve a alteração instantaneamente, enquanto o áudio toca. Exige um motor de áudio nativo de baixa latência.

- Por arquivo (offline/export): o usuário aplica os efeitos escolhidos e o app gera um novo arquivo de áudio com tudo processado. Não precisa ser instantâneo, mas precisa ter qualidade final.

Princípio central de design Sempre que possível, o mesmo algoritmo de DSP (escrito em C++) deve servir aos dois modos: rodando pedaço por pedaço em tempo real, e rodando sobre o buffer inteiro na exportação. Isso garante que o som do preview seja idêntico ao do arquivo final — evitando frustração do usuário.

# 2. Arquitetura Técnica

A arquitetura é organizada em camadas, onde o Flutter atua sempre como a camada de interface e os controles, enquanto o processamento de áudio pesado é delegado a camadas inferiores.

## 2.1 Camadas do Sistema

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Flutter (UI) | Interface do usuário, controles (knobs, sliders), visualização de forma de onda, navegação, gerenciamento de estado da edição. |
| Camada nativa (C++) | O coração do app. Contém os algoritmos de DSP compartilhados entre tempo real e exportação. Conectada ao Flutter via FFI (dart:ffi). |
| Motor tempo real | Captura e reprodução de áudio com baixa latência: Oboe no Android, AVAudioEngine / Core Audio no iOS. |
| Motor por arquivo | Processamento offline para exportação. Pode usar o mesmo C++ rodando sobre o buffer completo, ou ffmpeg para operações padrão. |

## 2.2 Tecnologias e Pacotes Recomendados

| Necessidade | Solução | Observação |
| --- | --- | --- |
| Reproduzir áudio | just_audio, audioplayers | Inclui velocidade e pitch básicos em Android/iOS. |
| Gravar microfone | record, flutter_sound | Captura de áudio para gravação e overdub. |
| Forma de onda | audio_waveforms, just_waveform | Visualização do áudio. |
| Espectro / FFT | fftea | FFT em Dart puro para visualização de frequências. |
| Edição offline | ffmpeg_kit_flutter | Corte, junção, conversão de formato, muitos efeitos via filtros. |
| Tempo real (baixa latência) | Oboe (Android) + Core Audio (iOS) via FFI | Necessário para preview ao vivo de verdade. |
| Pitch/tempo alta qualidade | SoundTouch ou Rubber Band (C++ via FFI) | Rubber Band tem licença comercial paga. |
| Suite de efeitos mobile | Superpowered (opcional) | Conjunto de efeitos pensado para mobile. |

Sobre licenças Rubber Band exige licença comercial para uso em produto pago — avaliar antes de adotar. SoundTouch (LGPL) e ffmpeg são alternativas mais permissivas para começar.

# 3. Catálogo de Funcionalidades

As funcionalidades abaixo estão agrupadas por categoria. Cada uma indica sua complexidade de implementação e em qual(is) modo(s) faz mais sentido — tempo real, por arquivo, ou ambos.

Legenda de complexidade: 🟢 Fácil (bibliotecas/DSP prontos) · 🟡 Médio (algoritmo elaborado, sem IA) · 🔴 Avançado (requer IA / modelos treinados).

## 3.1 Manipulação de Áudio

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudar velocidade | 🟢 Fácil | Ambos | Acelerar ou desacelerar a faixa, com ou sem alteração de pitch. |
| Mudar tonalidade (pitch shift) | 🟢 Fácil | Ambos | Subir ou descer o tom sem mudar a velocidade. |
| Delay / eco | 🟢 Fácil | Ambos | Repetições do som com atraso ajustável. |
| Reverb | 🟢 Fácil | Ambos | Simula a ambientação de salas e espaços. |
| Equalizador | 🟢 Fácil | Ambos | Controle de graves, médios e agudos por bandas. |
| Volume / normalização | 🟢 Fácil | Ambos | Ajuste de ganho e nivelamento automático. |
| Fade in / fade out | 🟢 Fácil | Ambos | Entrada e saída suaves do áudio. |
| Reverse (inverter) | 🟢 Fácil | Arquivo | Toca o áudio de trás para frente. |
| Pan (esquerda/direita) | 🟢 Fácil | Ambos | Posicionamento estéreo do som. |
| Filtros (low/high-pass) | 🟢 Fácil | Ambos | Corta frequências acima ou abaixo de um ponto. |
| Compressor | 🟡 Médio | Ambos | Controla a dinâmica; exige boa lógica de envelope. |

## 3.2 Efeitos Criativos

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Distorção / overdrive | 🟢 Fácil | Ambos | Satura o sinal para um som mais agressivo. |
| Chorus | 🟢 Fácil | Ambos | Engrossa o som duplicando e desafinando levemente. |
| Flanger | 🟢 Fácil | Ambos | Efeito de varredura metálica característico. |
| Phaser | 🟢 Fácil | Ambos | Modulação de fase para movimento no som. |
| Bitcrusher | 🟢 Fácil | Ambos | Reduz a resolução para um efeito lo-fi. |
| Vocoder | 🟡 Médio | Ambos | Cruza voz com instrumento; algoritmo mais elaborado. |

## 3.3 Edição e Estrutura

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Cortar / copiar / colar | 🟢 Fácil | Arquivo | Edição de trechos da faixa. |
| Loop de seções | 🟢 Fácil | Ambos | Repetir um trecho selecionado. |
| Crossfade entre faixas | 🟢 Fácil | Arquivo | Transição suave entre dois áudios. |
| Marcadores / cue points | 🟡 Médio | Ambos | Pontos de referência na linha do tempo. |
| Metrônomo / BPM | 🟡 Médio | Tempo real | Detecção de andamento via onset detection. |

## 3.4 Mixagem

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Múltiplas camadas (tracks) | 🟡 Médio | Ambos | Várias faixas tocando simultaneamente. |
| Controle de pan por faixa | 🟢 Fácil | Ambos | Posicionamento estéreo individual. |
| Automação de volume/efeitos | 🟡 Médio | Ambos | Mudança de parâmetros ao longo do tempo. |

## 3.5 Gravação e Entrada

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravar via microfone | 🟢 Fácil | Tempo real | Captura de áudio do dispositivo. |
| Overdub | 🟡 Médio | Tempo real | Gravar por cima de uma faixa existente. |
| Importar de várias fontes | 🟢 Fácil | Arquivo | Arquivos locais, nuvem, etc. |

## 3.6 Visualização

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma de onda | 🟢 Fácil | Ambos | Representação visual da amplitude. |
| Espectrograma | 🟢 Fácil | Ambos | Visualização de frequências ao longo do tempo. |
| Visualizador de frequências | 🟢 Fácil | Tempo real | Barras de espectro em tempo real (FFT). |

## 3.7 Exportação e Utilidades

| Funcionalidade | Complex. | Modo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Exportar formatos (MP3/WAV/FLAC) | 🟢 Fácil | Arquivo | Salvar com qualidade configurável. |
| Compartilhar em redes | 🟢 Fácil | Arquivo | Exportar direto para redes sociais. |
| Presets de efeitos | 🟢 Fácil | Ambos | Salvar combinações de efeitos. |
| Desfazer / refazer | 🟢 Fácil | Ambos | Histórico de edições. |

## 3.8 Funcionalidades com Inteligência Artificial

Estas funcionalidades exigem modelos treinados e maior poder de processamento. Podem rodar no dispositivo (on-device) ou em servidor (nuvem), dependendo do desempenho desejado e do custo.

| Funcionalidade | Complex. | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Separação de faixas (stems) | 🔴 Avançado | Isolar vocal, bateria, baixo, etc. Modelos como Demucs ou Spleeter. |
| Remover vocal (karaokê limpo) | 🔴 Avançado | Versão de alta qualidade via IA. A versão simples por inversão de fase é fácil, mas tem qualidade baixa. |
| Pitch correction automático | 🔴 Avançado | Afinação inteligente estilo Auto-Tune. |
| Mastering automático | 🔴 Avançado | Ajuste de mix e masterização por IA. |
| Geração de acompanhamento | 🔴 Avançado | Criar instrumentos/bases automaticamente. |
| Transcrição para MIDI/partitura | 🔴 Avançado | Converter áudio em notação musical. |
| Redução de ruído avançada | 🔴 Avançado | Limpeza inteligente do sinal. |

Nota sobre 'remover vocal' A remoção simples (inversão de fase do canal central) é fácil de implementar, mas a qualidade é baixa. A versão limpa via IA é o que realmente faz diferença para o usuário — vale priorizar se karaokê for um foco do app.

# 4. Viabilidade no Flutter

O Flutter sozinho não processa áudio — ele depende de pacotes e, em vários casos, de código nativo por baixo. É importante entender o que cada caminho entrega.

## 4.1 O que funciona bem com pacotes prontos

- Reprodução, gravação, velocidade, pitch básico, volume, fade e loop via just_audio e record.

- Visualização de forma de onda, espectrograma e FFT via audio_waveforms e fftea.

- Corte, junção, conversão e muitos efeitos offline via ffmpeg_kit_flutter.

## 4.2 O que exige mais esforço

Os efeitos de processamento em tempo real (reverb, delay, EQ, chorus, distorção, filtros, bitcrusher) não têm pacote Flutter pronto e de boa qualidade. Há três caminhos:

- ffmpeg: faz a maioria dos efeitos, mas de forma offline (gera um novo arquivo). Suficiente para um editor focado em exportação.

- Código nativo: escrever o DSP em C/C++ via FFI, ou usar APIs nativas (Oboe no Android, AVAudioEngine no iOS). Caminho para tempo real de verdade.

- Bibliotecas C via FFI: integrar SoundTouch, Rubber Band ou Superpowered.

## 4.3 Resumo da decisão

|  | Mais rápido de lançar | Melhor a longo prazo |
| --- | --- | --- |
| Tempo real | Apenas o que o just_audio entrega (velocidade, pitch, volume) | Motor C++ nativo (Oboe / Superpowered) |
| Por arquivo | ffmpeg | Mesmo código C++ rodado sobre o buffer |

Caminho híbrido pragmático Fase inicial: tempo real básico com just_audio + resto dos efeitos offline via ffmpeg. Depois: migrar os efeitos pesados para C++ conforme o app cresce. Desvantagem temporária: preview e resultado final podem soar levemente diferentes, pois vêm de motores distintos.

# 5. Roadmap de Implementação

Sugestão de faseamento, do MVP enxuto até o produto completo, priorizando entregar valor rápido e adiar a complexidade do C++ nativo.

## Fase 1 — MVP (Flutter + ffmpeg)

Objetivo: lançar rápido um editor funcional focado em aplicar efeitos e exportar.

- Reprodução e import de arquivos (just_audio).

- Mudar velocidade, pitch e volume (preview básico ao vivo).

- Delay, reverb, EQ, filtros, distorção e reverse via ffmpeg (offline).

- Forma de onda e visualização de frequências.

- Exportar MP3/WAV, presets, desfazer/refazer e compartilhar.

## Fase 2 — Tempo real de verdade (motor C++)

Objetivo: efeitos ao vivo com baixa latência e som idêntico ao export.

- Integrar Oboe (Android) e Core Audio/AVAudioEngine (iOS) via FFI.

- Portar os efeitos principais para C++ compartilhado (preview = export).

- Gravação via microfone, overdub e múltiplas faixas.

- Chorus, flanger, phaser, bitcrusher, compressor e automação.

## Fase 3 — Recursos com IA

Objetivo: diferenciais competitivos que exigem modelos treinados.

- Separação de faixas (stems) e remoção de vocal limpa.

- Pitch correction automático estilo Auto-Tune.

- Mastering automático e redução de ruído avançada.

- Avaliar processamento on-device vs. nuvem por custo e desempenho.

Pergunta que define o ritmo do projeto Quantos efeitos precisam de preview ao vivo de verdade? Se forem poucos (só velocidade e pitch), a Fase 1 já lança um produto sólido. Se a lista inteira precisa ser ao vivo, vale investir no motor C++ (Fase 2) desde o início.

# 6. Implementação Detalhada — Fase 1 (MVP)

Esta seção descreve, passo a passo, como construir o MVP usando Flutter + ffmpeg, sem código nativo. A meta é um editor que reproduz, aplica efeitos e exporta — com preview ao vivo apenas para os parâmetros que o just_audio já oferece nativamente (velocidade, pitch e volume).

## 6.1 Estrutura do Projeto

Organização de pastas sugerida, separando interface, lógica de áudio e modelos de dados desde o início:

Estrutura de pastas lib/ ├── main.dart ├── core/ │ ├── audio_player_service.dart # wrapper do just_audio │ └── ffmpeg_service.dart # monta e roda comandos ffmpeg ├── models/ │ ├── audio_project.dart # faixa atual, caminho, duração │ └── effect_chain.dart # lista de efeitos + parâmetros ├── features/ │ ├── editor/ # tela principal de edição │ ├── effects/ # painéis de cada efeito │ └── export/ # tela de exportação └── widgets/ └── waveform_view.dart # forma de onda

## 6.2 Dependências (pubspec.yaml)

pubspec.yaml dependencies: flutter: sdk: flutter just_audio: ^0.9.40 # reprodução + velocidade/pitch/volume record: ^5.1.0 # gravação via microfone ffmpeg_kit_flutter: ^6.0.3 # efeitos offline e exportação audio_waveforms: ^1.0.5 # visualização de forma de onda fftea: ^1.5.0 # FFT para o visualizador de frequências file_picker: ^8.0.0 # importar arquivos path_provider: ^2.1.0 # caminhos de saída share_plus: ^9.0.0 # compartilhar o resultado riverpod: ^2.5.0 # gerenciamento de estado

## 6.3 Preview ao Vivo (velocidade, pitch, volume)

Esses três parâmetros são aplicados em tempo real diretamente pelo just_audio, sem precisar gerar arquivo. O usuário arrasta o slider e ouve a mudança na hora:

dart — preview ao vivo final player = AudioPlayer(); await player.setFilePath(project.path); // velocidade (1.0 = normal) — não altera o pitch await player.setSpeed(1.25); // pitch (1.0 = normal) — sobe/desce o tom await player.setPitch(1.5); // volume (0.0 a 1.0) await player.setVolume(0.8); await player.play();

Por que só estes três no preview? O just_audio expõe setSpeed/setPitch/setVolume que rodam em tempo real sem custo de implementação. Os demais efeitos (reverb, delay, EQ...) não têm preview ao vivo na Fase 1 — eles são aplicados no momento da exportação via ffmpeg.

## 6.4 Efeitos via ffmpeg (offline)

Os efeitos mais pesados são montados como uma cadeia de filtros do ffmpeg e aplicados quando o usuário exporta. A tabela mostra o filtro correspondente a cada efeito:

| Efeito | Filtro ffmpeg | Parâmetro principal |
| --- | --- | --- |
| Delay / eco | aecho=0.8:0.9:1000:0.3 | tempo (ms) e decaimento |
| Reverb | aecho ou afir (impulse response) | tamanho da sala |
| Equalizador | equalizer=f=1000:width_type=o:g=5 | frequência e ganho (dB) |
| Low-pass | lowpass=f=3000 | frequência de corte |
| High-pass | highpass=f=200 | frequência de corte |
| Distorção | acrusher ou aexciter | intensidade |
| Reverse | areverse | — |
| Normalização | loudnorm | alvo LUFS |
| Fade in/out | afade=t=in:d=2, afade=t=out | duração (s) |

Exemplo de comando combinando vários filtros em uma única passada (a ordem importa — os filtros são aplicados em sequência):

dart — cadeia de efeitos ffmpeg final cmd = '-i "${input}" ' '-af "highpass=f=200,' 'equalizer=f=1000:width_type=o:g=4,' 'aecho=0.8:0.9:1000:0.3,' 'loudnorm" ' '-c:a libmp3lame -q:a 2 "${output}"'; await FFmpegKit.execute(cmd);

## 6.5 Visualização (forma de onda e FFT)

A forma de onda usa o pacote audio_waveforms, que extrai a amplitude do arquivo. O visualizador de frequências em tempo real usa a fftea para calcular a FFT sobre blocos do áudio que está tocando, gerando as barras de espectro.

- Forma de onda: gerada uma vez ao carregar o arquivo e desenhada num CustomPainter.

- Espectro ao vivo: a cada bloco de amostras, aplica-se a FFT e mapeiam-se as magnitudes em barras.

## 6.6 Exportação e Compartilhamento

Na exportação, o app monta a cadeia de filtros a partir da lista de efeitos ativos, roda o ffmpeg e salva no formato escolhido. Em seguida, oferece o compartilhamento:

- Construir a string de filtros a partir do effect_chain do projeto.

- Definir codec/qualidade conforme o formato (libmp3lame, pcm_s16le para WAV, flac).

- Rodar FFmpegKit.execute e monitorar o progresso.

- Salvar em path_provider e abrir o share_plus para redes/sociais.

Checklist de conclusão da Fase 1 Importar, reproduzir e ver a forma de onda de um arquivo. Ajustar velocidade, pitch e volume ouvindo ao vivo. Aplicar reverb/delay/EQ/filtros/distorção/reverse na exportação. Exportar em MP3/WAV, salvar presets, desfazer/refazer e compartilhar.

# 7. Implementação Detalhada — Fase 2 (Tempo Real)

A Fase 2 substitui o processamento offline por um motor de áudio nativo de baixa latência, permitindo que todos os efeitos tenham preview ao vivo. O DSP passa a ser escrito em C++ e compartilhado entre o preview e a exportação, garantindo que o som seja idêntico nos dois.

## 7.1 Visão Geral do Motor Nativo

O fluxo de áudio em tempo real funciona como um pipeline contínuo: o motor nativo puxa blocos pequenos de amostras (ex.: 256 frames), passa cada bloco pela cadeia de efeitos em C++, e entrega o resultado à saída de áudio. Tudo isso roda dezenas de vezes por segundo.

Pipeline de áudio em tempo real Fonte (arquivo/mic) │ ▼ [ buffer de entrada ] ← blocos de ~256 frames │ ▼ [ cadeia DSP em C++ ] ← reverb → delay → EQ → ... │ ▼ [ saída Oboe / CoreAudio ] ← baixa latência

## 7.2 Camada Nativa por Plataforma

| Plataforma | API de áudio | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Android | Oboe (C++) | Acesso a AAudio/OpenSL ES com latência mínima; mantido pelo Google. |
| iOS | AVAudioEngine / Core Audio | Caminho de baixa latência nativo do iOS; nó de processamento customizado. |
| Compartilhado | Núcleo DSP em C++ | Os algoritmos de efeito ficam aqui, chamados pelas duas plataformas e pela exportação. |

## 7.3 Ponte Flutter ↔ C++ (FFI)

O Flutter conversa com o C++ através do dart:ffi. A interface deve ser enxuta: criar o motor, ajustar parâmetros (que mudam ao vivo conforme o usuário arrasta os sliders) e controlar play/stop.

cpp — interface FFI // lado C++ exposto com extern "C" extern "C" { void* engine_create(int sampleRate, int framesPerBurst); void engine_set_param(void* eng, int effectId, int paramId, float value); void engine_play(void* eng); void engine_stop(void* eng); void engine_destroy(void* eng); }

dart — chamando o C++ via FFI // lado Dart — carregando a lib nativa final dylib = DynamicLibrary.open( Platform.isAndroid ? 'libaudioengine.so' : 'AudioEngine.framework/AudioEngine'); final setParam = dylib.lookupFunction< Void Function(Pointer<Void>, Int32, Int32, Float), void Function(Pointer<Void>, int, int, double)>('engine_set_param'); // chamado em tempo real ao mover um slider: setParam(engine, EffectId.reverb, ParamId.roomSize, 0.7);

Regra de ouro do tempo real O callback de áudio (que processa cada bloco) NUNCA pode alocar memória, travar mutex longo ou fazer I/O — isso causa estalos e cortes no som. Mudanças de parâmetro vindas da UI devem ser passadas de forma thread-safe (ex.: variáveis atômicas ou fila lock-free).

## 7.4 DSP Compartilhado (preview = export)

Cada efeito é uma classe C++ com um método process() que opera sobre um buffer. Em tempo real, recebe blocos pequenos; na exportação, recebe o arquivo inteiro em blocos sequenciais. O mesmo código, os mesmos coeficientes — portanto o mesmo som.

cpp — efeito reutilizável class Reverb { public: void setRoomSize(float v); // chamado pela UI (thread-safe) void process(float* buffer, int numFrames); // mesmo método }; // tempo real: process(bloco256, 256) — repetido continuamente // exportação: process(blocoN, N) — varrendo o arquivo todo

## 7.5 Gravação, Overdub e Múltiplas Faixas

Com o motor nativo, abre-se o caminho para recursos que dependem de sincronização precisa de áudio:

- Gravação via microfone: a entrada do dispositivo entra no mesmo pipeline.

- Overdub: tocar faixas existentes enquanto grava uma nova, alinhadas por amostra.

- Múltiplas faixas: somar (mixar) vários buffers antes da saída, cada um com seu volume/pan/efeitos.

- Automação: variar parâmetros ao longo do tempo, lidos pelo motor a cada bloco.

## 7.6 Bibliotecas C++ Recomendadas

| Necessidade | Biblioteca | Licença / observação |
| --- | --- | --- |
| Pitch e tempo | SoundTouch | LGPL — boa para começar. |
| Pitch/tempo alta qualidade | Rubber Band | Comercial paga para produto fechado. |
| Suite de efeitos mobile | Superpowered | Otimizada para mobile; avaliar licenciamento. |
| Saída de baixa latência (Android) | Oboe | Open source, mantida pelo Google. |

Checklist de conclusão da Fase 2 Motor Oboe (Android) e Core Audio (iOS) tocando via FFI. Efeitos principais portados para C++, com preview ao vivo idêntico ao export. Gravação, overdub e múltiplas faixas funcionando em sincronia. Chorus, flanger, phaser, bitcrusher, compressor e automação ao vivo.